Załącznik nr 3

SZP.225.16.2023

Umowa nr

SZP…………………………..

zawarta w dniu ………... roku w wyniku postępowania ofertowego nr SZP.225-16.2023 przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, których wartość jest niższa niż 130 000 zł netto wprowadzonego Zarządzeniem nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, pomiędzy:

# Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B, 
10-602 Olsztyn, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000021823, NIP 739-29-72-605, REGON 511332933

# zwaną dalej: „Zamawiającym”

# reprezentowaną przez: Marka Myszkowskiego -Dyrektora,

a

………………………………………………

zwanym dalej:

„Wykonawcą”

reprezentowaną przez

§ 1

W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do  pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji  pt. „Przebudowa części budynku magazynowo – warsztatowego (budynek „C”) na magazyn leków”, zgodnie ustawą Prawo Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z póź. zm.)

§ 2

- Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

- Zapoznanie się z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, zapoznanie się z obiektem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

- Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności  zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania  w budownictwie;

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;

- Nadzorowanie wykonania robót zgodnie z etapami wykonania robót wymienionych w  § 3 umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację inwestycji.

- Zatwierdzanie protokołów odbioru robót zgodnie z zapisami § 4 umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację inwestycji, które będą stanowić podstawę do wypłaty części wynagrodzenia za wykonanie części przedmiotu umowy.

- Akceptacja faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, obejmującą część wynagrodzenia za realizację kolejnego etapu przedmiotu umowy.

- Uczestnictwo w Radach Budowy organizowanych nie częściej niż 2 razy w miesiącu przez Zamawiającego.

- Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym.

- Potwierdzanie gotowości do odbioru robót.

- Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku.

- Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń.

- Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Wymagana jest obecność przynajmniej 1 raz 
w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do prowadzonego dziennika budowy;

- Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót  dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z Wykonawcą, to inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że

- posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

- powierzone prace wykona samodzielnie z zachowaniem należytej staranności w oparciu o aktualne przepisy prawa.

§ 4

Inspektor nadzoru ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego  wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 5

- Umowa na nadzór inwestorski obowiązuje od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do dnia zakończenia robót potwierdzonych protokołem bezusterkowego odbioru końcowego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2023 r.

§ 6

- Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiot umowy jest ustalone w formie ryczałtu i wynosi:  ................................... zł netto, co stanowi:  ...................................... zł brutto.

- Zapłata wynagrodzenia, nastąpi po uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu 
i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020, poz. 1666), przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

§ 7

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją umowy jest: Marcin Kowalski tel. 530 949 395 email: m.kowalski@wspr.olsztyn.pl

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacja umowy jest: ……………………………………………………….

§ 8

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

- Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w informatycznej bazie danych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z tą ustawą.

- Wykonawca oświadcza, iż w trakcie trwania umowy nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

W załączeniu:

Załącznik nr 1 –Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy