Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego SZP.225-3.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023, wraz z pełnym przygotowaniem Zamawiającego do certyfikacji przez akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz zintegrowanie z funkcjonującym SZJ dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

Obecnie Zamawiający stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia normę PN-EN ISO 9001:2015.  Certyfikat nr: AC 082, został wydany na okres: 19.10.2025 do 18.10.2028 roku przez PCC-CERT w zakresie:

Zakres prac obejmuj: Udzielanie świadczeń zdrowotnych – ratownictwo medyczne.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pomoc doraźna i transport (transport sanitarny typu N). Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (transport sanitarny 
w POZ). Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego/medycznego i zabezpieczenia medycznego imprez. Usługi w zakresie: stacja paliw, szkolenia z zakresu ratownictwa w warmińsko-mazurskiej szkole ratownictwa medycznego.

Celem realizacji zamówienia jest uzyskanie przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie certyfikatu potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzenia Bezpieczeństwem Informacji z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2023.

Przedmiot zamówienia składa się z trzech etapów, do których Wykonawca się zobowiązuje:

- Etap pierwszy:

  - Analiza kontekstu organizacji oraz zakresu SZBI,

  - Opracowanie raportu z analizy,

  - Identyfikacja aktywów, zagrożeń i podatności,

  - Przeprowadzenie i udokumentowanie analizy ryzyka,

- Etap drugi:

- Opracowanie dokumentacji systemowej zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2023:

    - Polityka Bezpieczeństwa Informacji,

    - Cele bezpieczeństwa informacji,

    - Analiza i ocena ryzyka (metodyka, rejestr, matryce ryzyka),

    - Określenie i analiza szans,

    - Deklaracja Stosowania,

    - Pozostałe procedury, rejestry, formularze i instrukcje

- Szkolenie ogólne dla wszystkich pracowników administracji oraz warsztaty dla osób odpowiedzialnych za nadzór nad funkcjonowaniem SZBI,

- Etap trzeci:

- Przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO 27001 oraz opracowanie raportu z audytu, listy niezgodności, wskazanie działań doskonalących, obserwacji i rekomendacji,

- Przygotowanie materiałów i wsparcie w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.

- Wsparcie w trakcie audytu certyfikującego.

    - Udział eksperta Wykonawcy w audycie certyfikującym (wszystkie etapy).

    - Udzielanie konsultacji dotyczących realizacji zaleceń jednostki certyfikującej.

    - Sprawdzenie poprawności wdrożonych poprawek w dokumentacji po audycie.

- Termin realizacji

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 360 dni od daty podpisania umowy 
w odniesieniu do wszystkich etapów zamówienia z uwzględnieniem:

- Etap pierwszy – w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy

- Etap drugi – w terminie 150 dni od dnia podpisania umowy

- Etap trzeci – w terminie 360 dni od dnia podpisania umowy

- Wymagania dotyczące wykonawcy:

- Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania ISO 27001,

- Udokumentowane co najmniej 3 wdrożenia zakończone uzyskaniem certyfikatu, w tym co najmniej jedno w podmiocie medycznym,

- Kompetencje potwierdzone certyfikatem audytora wiodącego EN ISO/IEC 27001:2023.

- Wymagane rezultaty i produkty:

- Raport z analizy wstępnej.

- Kompletna dokumentacja SZBI w wersji elektronicznej edytowalnej.

- Rejestr ryzyka, polityki i procedury.

- Raporty ze szkoleń i listy obecności.

- Raport z audytu wewnętrznego.

- Protokół z przeglądu zarządzania.

- Wsparcie w procesie certyfikacji oraz udział w audycie.

- Inne wymagania

1. Wykonawca zapewni poufność wszystkich przekazanych informacji.

2 Wszelkie działania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

- Warunki realizacji umowy:

1. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie przeprowadzane zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji umowy, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3. Miejscem realizacji umowy będą wszystkie komórki organizacyjne WSPR. (z wyłączeniem dokumentacji objętej klauzulą „zastrzeżone” lub wyższą),

4. Wdrożenie systemu metodą hybrydową.

- Kompleksowe wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

| # Siedziba | Zakres | Ilość pracowników |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etat | Kontrakty/ umowy cywilnoprawne |
| Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B 10-602 Olsztyn | Administracja | 26 | 0 |
|  | Obsługa – pracownicy niewykwalifikowani | 6 | 2 |
|  | Stacja kontroli pojazdów | 3 | 0 |
|  | Stacja obsługi technicznej | 2 | 0 |
|  | Stacja paliw/myjnia samochodowa | 1 | 0 |
|  | Transport sanitarny | 15 | 3 |
|  | Warmińsko-Mazurska Szkoła Rat. Med. | 1 | 0 |
|  | Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Lekarze/pielęgniarki | 0 | 13 |
|  | Zespół neonatologiczny „N” | 0 | 13 |
| Wojewódzka Stacja Pog.Rat.: 1. ul. Pstrowskiego 28 B Olsztyn 2. ul. Sybiraków 36 Olsztyn 3. ul. Sielska 34 Olsztyn 4. ul. Lipowa 2 Barczewo 5. ul. Olsztyńska 2 Gietrzwałd | Ratownicy medyczni/pielęgniarki | 57 | 63 |
| RAZEM |  | 111 | 89 |

- Mapa procesów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie